## 附件

## “粤科普”公共服务平台专项规划编制

## 比选文件

一、项目概况

（一）采购内容：“粤科普”公共服务平台专项规划编制；

（二）采购单位：广东省科学技术协会事业发展中心（广东科学馆）；

（三）项目预算：最高限价人民币贰拾万元整（¥200,000.00）；

（四）编制工期要求：2022年3月至4月30日前，60个工作日内。

二、项目背景

为贯彻落实习近平总书记关于“科学普及与科技创新同等重要”指示精神的重大决策，深入实施《广东省科学技术普及条例》《广东省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》，根据省政府办公厅《关于推进科普有关工作专题会议议定事项》的要求，全面落实省政府关于建设“粤科普”公共服务平台的工作部署和省领导的指示批示精神，研究制订《“粤科普”公共服务平台专项规划》，为建设具有公信力的省级科学普及公共服务平台提供基本支撑。

为确保“粤科普”公共服务平台建设工作能顺利开展，依据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省省级政务信息化项目管理办法的通知（粤府办〔2020〕9号）》及《广东省政务服务数据管理局关于印发《广东省省级政务信息化服务项目立项审批细则》的通知（粤政数〔2020〕12号）》要求通过比选的方式选定一家第三方咨询服务机构，由第三方咨询机构提供专业的信息化咨询服务，配合开展《“粤科普”公共服务平台专项规划》编制工作。咨询机构要围绕我省科普公共服务实际需求，开展需求调研、清晰描绘项目目标、总体架构、项目概算、效益指标等。

三、建设内容

（一）项目目标：学习和借鉴学习强国、科普中国、科学辟谣以及省部、省院合作等重大项目的成功经验和做法，结合广东实际，进一步发挥我省科技和人才优势，逐步建立党委领导、政府支持、社会化共建，可持续发展的新时代科普工作新机制，形成多元主体参与、共建共治共享的现代科普治理体系；构建以意识形态建设为引领、以服务社会治理能力创新为重要目标、以促进科学普及与科技创新协同发展的新时代社会化大科普工作体系；用3年左右时间，打造有引导力、公信力、传播力和影响力的省级科普公共服务平台。强化科学普及在优化党群工作、引导社会舆论、支撑社会治理能力创新及促进民生服务水平提升的重要作用，同时吸引国内外更多的科技人才、科普资源和科技成果来粤转化及产业化，为党和政府的中心工作厚植公众科学素质基础及凝聚科技力量，建设具有公信力的省级科学普及公共服务平台。

（二）项目范围：“粤科普”公共服务平台是为落实习近平总书记的重要指示，也是强化政府公共服务的一项重要内容，是缩短广东省与国内先进城市的差距，补广东省在科学普及方面的短板，促进广东省内科技创新均衡发展。结合目前广东省“数字政府”发展契机，开展“粤科普”公共服务平台专项规划的需求调研，了解我省科普服务和推动科技及相关领域的信息化建设的现状、痛点和需求，进而完成《“粤科普”公共服务平台专项规划（2022-2025年）》的编制工作，为后续开展“粤科普”公共服务平台建设提供依据和方向。

四、项目实施

编制服务内容：专项规划编制服务共包括4大阶段内容，主体服务工作周期预计为60天。

（一）前期准备

1、资料收集。包括收集国家、省、市、区相关政策、执行文件、评估报告等，了解有关政策发布和执行情况；

2、项目启动。组织项目启动会，明确工作计划和责任分工，统一意识。

（二）开展调研

“查现状、看效能、找短板、定方向”，对广东省在科普公共服务建设、实践现状进行全面调研。包括：

1、现状调研。通过现场走访、问卷调研等方式，了解广东省过去几年以来科普服务和推动科技创新方面的主要建设基础、亮点特色，对全省推动科普事业发展服务建设、实践现状进行全面评估总结；

2、对标分析。了解全国范围内科普服务和推动科技创新领域的优秀实践案例，并与我省科普公共服务建设实践进行对比、分析，找出差距不足和改进的方向；

3、问题分析。对全省科普服务和推动科技创新建设推进中存在的问题、瓶颈进行深入的挖掘分析，找出亟待改进的领域和方向。

（三）编制专项规划

1、拟定规划大纲。结合全省科普服务和推动科技创新的建设情况及调研进展，提出“粤科普”公共服务平台建设的愿景目标，明确主要发展脉络和架构；

2、规划编制初稿。根据调研结果，梳理具体任务和行动路线，编制专项规划，包括规划目标、发展架构、主要任务、保障体系等；

3、规划研讨完善。围绕规划主要专题内容，组织相关部门就规划内容进行专题研讨，并迭代完善规划文本，优化观点和内容；

4、征求意见。经过研讨和完善后的规划和行动计划，正式征求相关部门意见，并报省政数局征求意见，根据意见完善规划。

（四）评审论证

邀请省数字政府、市数字政府、科普公共服务相关专家，在调研、规划等关键节点参与论证、研讨，并在规划文本形成后进行评审，确保规划文本和实施方案的前瞻性、科学性、系统性、权威性、实用性。做好规划完善，协助做好规划上会、印发等工作。

（五）工作成果

1、《“粤科普”公共服务平台专项规划（2022-2025年）》；

2、《专项规划编制说明》、评审汇报PPT等配套文件。

五、规划验收

专项规划通过采购单位组织的专家论证会并按专家意见完成规划修订或经采购单位对规划成果确认，视为通过验收。

六、人员要求

按照专项规划需求，要求中标供应商选派具有丰富经验的项目总监、项目经理、咨询师。分述如下：

（一）项目总监

负责组建项目团队，监督项目计划、文件和重要节点管理，评估项目潜在风险，确保与采购单位的良好沟通与协作，保证项目顺利进行。为项目经理提供方法指导和资源支持。

人员资质要求：具有5年以上的信息化项目咨询设计经验，具有全国注册咨询工程师执业资格（国家咨询工程师（投资）登记证、国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合颁发的“信息系统项目管理师”高级资格证、国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合颁发的“信息系统监理师资格证”。

（二）项目经理（高级咨询师）

具体负责组建团队，负责咨询服务团队的全面管理，主持项目工作分解与分工，组织各项目立项和方案评审，指导方案的编制和审定。负责方案编制，组织进行阶段性工作方案的策划与设计，制订调研的计划和方案并具体组织进行访谈，对所承担的阶段性工作进行进程管理和质量控制。人员资质要求：具有5年以上的信息化项目咨询设计经验，具有国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合颁发“信息系统项目管理师”高级资格证、工业信息化部相关部门颁发的大数据分析师（高级）。

（三）中级咨询师

根据方案编制工作的分解与分工，参与专项工作方案的策划与设计，完成项目安排的专项工作任务。

人员资质要求：本科或以上学历，具有5年以上的信息化项目咨询设计经验，有良好的沟通能力、耐性和综合素质。国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合颁发的“信息系统项目管理师”高级资格证。

七、安全保密要求

本项目要求供应商制定一整套信息安全保密制度，确定项目保密责任到人，同时要求供应商：

（一）按照国家、省市的有关法律法规文件规定，要求供应商履行保密责任，并遵守合同中有关保密要求；

（二）供应商严格履行保密职责；

（三）供应商按照保密规定开展工作。

八、付款方式

（一）合同签订后15个工作日内，采购单位收到中标供应商等额发票后支付合同总额的50%；

（二）项目通过采购单位验收后15个工作日内，采购单位收到中标供应商等额发票后支付合同总额50%。

九、供应商资格要求

（一）供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供营业执照复印件、法人身份证复印件、没有重大违法记录的声明；

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供书面承诺）

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺）

（四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于响应截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（五）参与供应商应具有信息系统咨询资质或者有省级规划业绩；

（六）本项目不接受联合体投标。

十、其他要求

参加比选供应商的报价明显低于其他通过比选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的应提供合理的书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效报价处理。

十一、比选文件要求

对比选文件横向对比，价低者不一定成为成交供应商。比选供应商至少需提供以下文件（格式自定）：

（一）公司简介、资格证明文件（对应本文件第九点：供应商资格要求）；

（二）业绩证明文件；

（三）报价一览表；

（四）项目工作方案；

（五）项目工作人员资质证明；

（六）最近一期纳税记录及社保凭据；

（七）其他可体现企业实力、信誉的相关证明文件。

广东省科学技术协会事业发展中心（广东科学馆）

2022年3月4日